Приложение № 1

к районной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской Республики» на 2008–2010 годы

# Наличие жилищного фонда всех форм собственности,

# расположенного на территории  Порецкого района

| № пп | Наименование муниципальных районов и городских округов | Общая площадь жилых помещений (тыс. кв. метров) | В том числе ветхих и аварийных жилых помещений (тыс. кв. метров) | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах (тыс. кв. метров) | В том числе площадь ветхих и аварийных жилых помещений (тыс. кв. метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Порецкий | 428,7 | 14,6 | 68,5 | 4,9 |

Приложение № 2

к районной программе «Переселение граждан                                                                                                          из ветхого  и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской  Республики» на 2007–2010 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир в многоквартирном доме | Физический износ многоквартирного дома, процентов | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь многоквартирного дома, кв. метров | Количество проживающих в многоквартирном доме семей | Количество проживающих в многоквартирном доме граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | 8 | 70 | 1966 | 292,4 | 8 | 18 |
| 2. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 | 4 | 70 | 1962 | 102,8 | 4 | 11 |
| 3. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 9 | 4 | 70 |  | 142,1 | 4 | 6 |
| 4. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 15 | 4 | 70 | 1900 | 92,8 | 4 | 10 |
| 5. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 54 | 8 | 70 |  | 237,0 | 8 | 18 |
| 6. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 3 | 70 |  | 126,0 | 3 | 12 |
| 7. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 7 | 70 | 1966 | 234,4 | 7 | 12 |
| 8. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | 7 | 70 | 1956 | 299,9 | 7 | 24 |
| 9. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 154 | 4 | 70 | 1960 | 245,6 | 4 | 12 |
| 10. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | 4 | 70 | 1895 | 245,0 | 3 | 4 |
| 11. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | 8 | 70 | 1969 | 369,0 | 8 | 19 |
| 12. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | 8 | 70 | 1968 | 377,0 | 8 | 27 |
| 13. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 5 | 12 | 70 | 1967 | 535,0 | 12 | 29 |
| 14. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9а | 8 | 70 | 1965 | 371,7 | 8 | 24 |
| 15. | с. Порецкое, пер. Школьный, д. 5 | 4 | 70 | 1958 | 133,0 | 4 | 13 |
| 16. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 6 | 3 | 70 | 1932 | 140,0 | 2 | 3 |
| 17. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 5 | 2 | 70 | 1933 | 70,0 | 2 | 5 |
| 18. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 4 | 8 | 70 | 1935 | 280,0 | 7 | 12 |
| 19. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 3 | 4 | 70 | 1936 | 140,0 | 3 | 6 |
| 20. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 2 | 2 | 70 | 1937 | 105,0 | 2 | 5 |
| 21. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 1 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 1 | 3 |
| 22. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 1 | 3 | 70 | 1938 | 105,0 | 3 | 3 |
| 23. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 2 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 2 | 4 |
| 24. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 3 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 1 | 1 |
| 25. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 4 | 8 | 70 | 1938 | 280,0 | 4 | 4 |
| 26. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 5 | 6 | 70 | 1938 | 210,0 | 1 | 1 |
| 27. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 6 | 6 | 70 | 1938 | 210,0 | 4 | 8 |
| 28. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 7 | 4 | 70 | 1938 | 140,0 | 2 | 2 |
| 29. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 | 8 | 70 | 1964 | 336,0 | 8 | 18 |
| 30. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 | 8 | 70 | 1965 | 336,0 | 6 | 11 |
|  | Итого | 161 | х | х | 6365,7 | 140 | 325 |

Приложение № 3

к районной программе «Переселение граждан                                                                                                          из ветхого  и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской  Республики» на 2007–2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на 2008 год, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| № | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Количество граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома | Планируемые сроки начала и конца переселения граждан , год | Площадь помещений, кв. метров | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками жилищного фонда решениями): | Планируемые затраты на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | по площади помещений, кв. м | по числу помещений | Всего | в том числе | из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | в частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 |
|  | Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 54 | акт обследования дома от 14.12.2006 № 10 | 12 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 191,16 | 191,16 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 193,59 |  |  |  | 5 |  | 4,153 |  |  | 4,153 | 2,952 |
| 2. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | акт обследования дома от 14.12.2006 № 8 | 27 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 358,44 | 127,60 |  | 230,84 |  | 8 | 3 |  | 5 |  |  |  | 148,46 | 261,98 |  |  | 3 | 5 | 8,603 |  |  | 8,603 | 5,534 |
| 3. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | акт обследования дома от 14.12.2006 № 4 | 8 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 117,37 | 39,09 |  | 78,28 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  | 49,36 | 99,10 |  |  | 1 | 2 | 3,059 |  |  | 3,059 | 1,812 |
| 4. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | акт обследования дома от 14.12.2006 № 5 | 12 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 195,60 | 112,46 |  | 83,14 |  | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  | 129,26 | 103,35 |  |  | 3 | 3 | 4,843 |  |  | 4,843 | 3,020 |
| 5. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 154 | акт обследования дома от 14.12.2006 № 14 | 14 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 248,76 | 115,26 |  | 133,50 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 123,38 | 129,68 |  |  | 2 | 2 | 5,424 |  |  | 5,424 | 3,841 |
| 6. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | акт обследования дома от 14.12.2006 № 7 | 21 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 299,72 | 44,83 |  | 254,89 |  | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 49,36 | 255,13 |  |  | 1 | 5 | 6,528 |  |  | 6,528 | 4,628 |
| 7. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | акт обследования дома от 14.12.2006 № 2 | 4 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 134,36 | 54,53 |  | 79,83 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  | 55,79 | 88,98 |  |  | 1 | 2 | 3,068 |  |  | 3,068 | 2,075 |
| 8. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | акт обследования от 14.12.2006 № 15 | 19 | 01.09.2009 | 2008 - 2009 | 370,90 | 91,00 |  | 279,90 |  | 8 | 2 |  | 6 |  |  |  | 112,38 | 337,26 |  |  | 2 | 6 | 9,331 |  |  | 9,331 | 5,727 |
|  | Итого 8 домов |  | 117 |  |  | 1916,31 | 775,93 |  | 1140,38 |  | 43 | 18 |  | 25 |  |  |  | 861,58 | 1275,48 |  |  | 18 | 25 | 45,009 |  |  | 45,009 | 29,589 |

Приложение № 4

к районной программе «Переселение граждан                                                                                                          из ветхого  и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской  Республики» на 2007–2010 годы

## Объемы финансирования

районной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Порецкого района Чувашской Республики» на 2007–2010 годы

| Годы | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2007 |  | 15700 | 10500 | - | 5200 | - | - |
| 2008 | 1916 | 45009 | - | 29589 | 15120 | 300 | - |
| 2009 | 1990 | 52197,7 | 4697 | 26882,7 | 17747 | 2610 | 261 |
| 2010 | 2459,7 | 70962 | 6386 | 36546 | 24127 | 3548 | 355 |
| Всего | 6365,7 | 183868,7 | 21583 | 93017,7 | 62194 | 6458 | 616 |

Приложение № 5

к районной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской Республики» на 2008–2010 годы

# ИНДИКАТОРЫ

оценки эффективности реализации  республиканской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2007–2010 годы

(в процентах)

| Наименование показателя | Индикаторы |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Число переселенных граждан в результате выполнения программы | - | 117 | 57 | 151 |
| Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом | - | 36 | 17,5 | 46,5 |
| 3. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, из которых граждане переселены в рамках выполнения Программы в 2008 году | - | 8 | 13 | 9 |
| Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом | - | 26,6 | 43,4 | 30 |
| 5. Общее число освобожденных жилых помещений в рамках реализации Программы | - | 43 | 52 | 68 |
| 6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, из которых граждане переселены в отчетном финансовом году в рамках выполнения мероприятий Программы | - | 29 | 30 | 41 |
| 7. Планируемые затраты на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме, тыс.руб: | - | 23,85 | 26,23 | 28,85 |

Приложение № 6

к районной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской Республики» на 2007–2010 годы

# П е р е ч е н ь

основных мероприятий по реализации районной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Порецкого района  Чувашской Республики» на 2008–2010 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Принятие нормативного правового акта (правил, порядка) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу | 2008 год | органы местного самоуправления |
| 3. | Уточнение в рамках муниципальной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ежегодно | Администрация Порецкого района |
| 4. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов, для новой застройки | Ежегодно | Администрация Порецкого района |
| 5. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | Ежегодно | Администрация Порецкого района |
| 6. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 7. | Информационное обеспечение хода реализации Программы | Ежегодно | Администрация Порецкого района |

Приложение № 7

к районной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного   фонда Порецкого района Чувашской Республики» на 2007–2010 годы

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации районной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Порецкого района  на 2007–2010 годы»

Эффективность реализации районной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Порецкого района  Чувашской Республики» на 2007–2010 годы определяется на основе установленных индикаторов.

1. Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом (в процентах) – относительный показатель, характеризующий удельный вес граждан, которым предоставлено взамен сносимого новое жилье, рассчитывается как отношение количества переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда граждан к общему количеству граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории  Порецкого района Чувашской Республики:

Дпгр = ( Niпгр+n / Nобщ.гр ) х 100,

где:

n = от 1 до 4 (годы реализации Программы);

Дпгр –  доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом в i-м периоде;

Niпгр+n – количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда,  нарастающим итогом в i-м периоде;

Nобщ.гр – общее количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, в базисном периоде (за базисный период принимается состояние показателя на 1 января 2007 года).

Источником информации об общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2008 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, источником информации о количестве граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в отчетном году – ведомственная информация администрации Порецкого района (отчет об использовании субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики,  ежегодно разрабатываемый по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики о Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики).

2. Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом (в процентах) – относительный показатель, характеризующий удельный вес общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда, рассчитывается как отношение общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади всего ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Порецкого района Чувашской Республики:

Дснос = (Niснос+n / Nобщ.снос ) х 100,

где:

n = от 1 до 4 (годы реализации Программы);

Дснос – доля сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом в i-м периоде;

Niснос+n – общая площадь сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом в i-м периоде;

Nобщ.снос – общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Порецкого района Чувашской Республики, в базисном периоде (за базисный период принимается состояние показателя на 1 января 2008 года).

Источником информации об общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2008 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, источником информации об общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда в отчетном году – ведомственная информация администрации Порецкого района (отчет об использовании субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, ежегодно разрабатываемый по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики о Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики).