СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов четвертого созыва

от 6 декабря 2007 года

№  С- 19/3

с. Порецкое

Об утверждении Программы

«Переселение граждан  из ветхого и

аварийного  жилищного   фонда

Порецкого района на 2007-2010 годы»

В целях улучшения  жилищных  условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном государственном и муниципальном жилищном фонде, формирования современного архитектурного облика сельских населенных пунктов района, повышения уровня благоустройства застраиваемых территорий Собрание депутатов Порецкого района  р е ш и л о:

1.Утвердить прилагаемую программу «Переселение граждан  из ветхого и аварийного  жилищного   фонда Порецкого района на 2007-2010 годы»:

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Порецкого района по постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, транспорту и связи.

И. о. главы Порецкого района                                                                                Е. В. Лебедев

Программа

«Переселение граждан  из ветхого и аварийного  жилищного   фонда

Порецкого района на 2007-2010 годы».

Паспорт

программы «Переселение граждан  из ветхого и аварийного жилищного фонда

Порецкого района на 2007-2010 годы».

Наименование 		    Переселения граждан из ветхого жилого

программы                   и аварийного жилищного фонда   Порецкого района

на 2007-2010 годы (далее – Программа)

Государственный             администрация Порецкого района

заказчик программы

Основной разработчик        администрация Порецкого района

программы

Задачи программы            - разработка целостной политики  по  ликвидации

ветхого   и   аварийного   жилищного   фонда,

избавление от разовых решений по сносу ветхих

и аварийных жилых зданий;

увеличение объемов строительства жилья;

переселение  467  граждан,   проживающих   в

ветхом   и   аварийном   государственном    и

муниципальном   жилищном   фонде,   в   жилые

помещения,      отвечающие      установленным

санитарным, техническим и иным требованиям;

ликвидация до 2010 года  включительно  8729

кв.   метров   ветхого    и    аварийного

государственного и  муниципального  жилищного

фонда, отнесенного до 2006 года к  ветхому  и

аварийному

Важнейшие         целевые - строительство в Порецком районе Чувашской                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Республики  8729

индикаторы  и  показатели   кв.   метров    жилищного    фонда    для

программы                   переселения граждан из ветхого  и  аварийного

государственного и  муниципального  жилищного

фонда, в том числе:

в 2007 году – 1006 кв. метров;

в 2008 году - 2160 кв. метров;

в 2009 году - 2473 кв. метров;

в 2010 году - 3090 кв. метров;

переселение  467  граждан,   проживающих   в

ветхом   и   аварийном   государственном    и

муниципальном   жилищном   фонде,   в   жилые

помещения,      отвечающие      установленным

санитарным, техническим и иным требованиям:

в 2008 году - 224 человек;

в 2009 году - 103 человек;

в 2010 году - 140 человек

Сроки

реализации программы        2007 – 2010 годы

Объем     и     источники - общий  объем  финансирования  подпрограммы  -

финансирования              127,893 млн. рублей, в том числе:

в 2007 году – 18,993 млн. рублей;

в 2008 году – 32,4 млн. рублей;

в 2009 году – 37,1 млн. рублей;

в 2010 году – 39,4 млн. рублей;

из них:

средства федерального бюджета  -  48,0  млн.

рублей, в том числе:

в 2007 году – 10,5 млн. рублей;

в 2008 году – 11,6 млн. рублей;

в 2009 году – 12,5 млн. рублей;

в 2010 году – 13,4 млн. рублей;

средства республиканского  бюджета  Чувашской

Республики –  60,3 млн. рублей, в том числе:

в 2007 году – 5,2 млн. рублей;

в 2008 году – 16,3 млн. рублей;

в 2009 году – 18,8 млн. рублей;

в 2010 году – 20,0 млн. рублей;

средства  местных  бюджетов  и   привлеченных

внебюджетных источников – 19,593 млн.  рублей,

в том числе:

в 2007 году – 3,293 млн. рублей;

в 2008 году – 4,5 млн. рублей;

в 2009 году – 5,8 млн. рублей;

в 2010 году – 6,0 млн. рублей

Ожидаемые        конечные - реализация подпрограммы обеспечит:

результаты     реализации   строительство    8729 кв.     метров

программы                   муниципального жилищного фонда;

ликвидацию 8729 кв.  метров  ветхого  и

аварийного государственного и  муниципального

жилищного фонда в Чувашской Республике;

улучшение  жилищных  условий  8140   граждан,

проживающих    в    ветхом    и     аварийном

государственном  и   муниципальном   жилищном

фонде;

создание    благоприятных     условий     для

привлечения    внебюджетных    средств     на

финансирование подпрограммы

Система  организации        Контроль осуществляет администрация

и контроля за               Порецкого района

реализацией программы

1.   Введение

Одной из острых  социальных проблем на сегодняшний день в с.Порецкое и населенных пунктах района является  проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде. Проблеме обеспечения жильем данной категории граждан в последние годы не уделялось достаточного внимания. Существующее положение привело к тому, что часть жилищного фонда пришла в непригодное состояние для постоянного проживания.  В 1999 году  районной администрацией определен перечень  ветхого муниципального жилищного фонда  в который было включено 7 жилых домов  общей площадью 2045 м2, которые были включены в республиканскую целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики в 2001-2003 годах и на период до 2005 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2000 года № 271. Политика финансирования за счет средств бюджетов всех уровней в условиях высокой инфляции и острого бюджетного дефицита привела к возникновению большой очереди на получение социального жилья. Предпринимались попытки  решения жилищной проблемы для указанной категории граждан посредством предоставления безвозмездных субсидий и ипотечного кредита  на строительство и приобретение жилья. Однако эта форма обеспечения жильем  из-за низкого уровня доходов граждан, проживающих в таких домах, не получила  должного развития. Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормативами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонтов вследствие недостаточного финансирования отрасли. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство предприятий, передающих жилищный фонд, исключило возможность выполнения капитального ремонта домов за счет этих предприятий или передачу средств на проведение необходимых работ

За период с 1999 по 2007 год увеличилось количество муниципальных и ведомственных  жилых домов, отнесенных к категории ветхого жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2007 года удельный вес общей площади ветхого жилищного фонда  в Порецком районе составляет 2,03 % - 8729 кв.м.

|  | Кол-во домов (шт.) | Общая площадь (м2) | Жилая площадь (м2) | Кол-во квартир | Кол-во прожив. | Кол-во семей | Затраты на снос (т.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 49 | 8729 | 7137 | 234 | 464 | 234 | 127893 |

Основными причинами формирования  ветхого жилищного фонда в Порецком районе являются:

- естественное старение зданий;

- условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;

- ограниченность финансовых средств для выполнения работ по капитальному ремонту зданий.

2. Характеристика ветхого жилищного фонда.

Ветхий жилищный фонд с.Порецкого  размещен в основном  в застройке  1950-1960 г. Наряду с этим имеются здания  постройки 1891 года, пос. Долгая Поляна  - представлен  зданиями барачного типа с деревянными стенами и деревянными перекрытиями   с периодом застройки 1932 -1947 г. Кроме того ветхий жилищный фонд имеет  школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  им. И.Н.Ульянова,  , СХПК «Семеновский» (с.Семеновское). Общее количество ветхих жилых домов в районе -  49, в которых проживает 234 семьи, в том числе:

- в муниципальном жилищном фонде  - 219 семей

- в ведомственном жилищном фонде   - 15 семей

|  | Количество семей | Общая площадь,м2 |
| --- | --- | --- |
| Порецкий район (всего) | 234 | 8729 |
| В том числе: |  |  |
| -муниципальный | 219 | 8258 |
| - ведомственный | 15 | 22 |

Оценка состояния жилищного фонда проводилась межведомственной комиссией, в состав которой входили представители органов надзора и БТИ. Проект очередности переселения и сноса ветхого жилищного фонда составлен в соответствии с данными БТИ по проценту износа (ветхости) зданий. Характеристика жилых домов, предусмотренных к сносу, по состоянию на 1.01.2007 года в целом по району, приводится в приложении № 1.

  - Состав семей, проживающих в ветхом жилищном фонде, характеризуется следующими данными:

Семьи  из 1 чел. -    81

Семьи  из 2 чел. –   100

Семьи из 3 чел.  –    42

Семьи из 4 чел.  и  более -  18

По результатам произведенного анализа по  ветхому жилищному фонду и на основании состава семей была определена номенклатура квартир, которые необходимо представить в рамках реализации программы:

1-комнатных квартир   -   170

2-комнатных квартир   -   48

3-комнатных квартир   -   12

4-комнатных квартир   -   4

Основывая  соотношение  ветхих жилых домов в кварталах ко всем строениям был принят принцип подомного отселения. При определении очередности отселения в основу были положены материалы обследования инженерных сетей и коммуникаций. Программой  определено отселение жильцов дома, начиная  с ул. Ульянова.    Существующее положение с инженерной инфраструктурой (отсутствие сетей водоснабжения, канализации,  поквартирное печное отопление)  отсутствие элементов благоустройства, подъездных путей позволяют принять именно такое решение.

Для обеспечения всестороннего и целенаправленного рассмотрения и принятия решения по реализации программы сноса ветхого жилищного фонда и реконструкции существующих территорий в районе выделено  3 этапа, в том числе:

1 этап – изучение, анализ существующего состояния

2 этап - «Социально - экономический»

3 этап - «Финансовый»

1 этап

На  первом этапе были изучены существующий жилищный фонд в целом в районе, его состояние и целесообразность использования территорий, наличие инженерной инфраструктуры, предложения института «РосНИИУрбанистики» (г.Санкт-Петербург)  при разработке комплексной схемы градостроительного развития территории Порецкого района, генеральный план застройки районного центра.

2 этап

Изучив градостроительные аспекты, принято во внимание, что в перспективе центральные улицы районного центра  должны иметь достаточно выразительную застройку, отвечающую современным архитектурным требованиям и принципам организации  «главных» улиц. Данный блок вопросов был связан с изучением  спроса на рынке жилья, приобретением и строительством жилья гражданами, участвующими в реализации целевых жилищных программ на территории района и районного центра.

3 этап

Данный этап предусматривал поиск путей финансирования  по реализации мероприятий в рамках  востребованности жилья   в процессе строительства социального жилья, ипотечного кредитования. Данный механизм  во взаимодействии с другими  реализуемыми программами, позволит предусмотреть строительство индивидуальных жилых домов на территориях с развитой инженерной инфраструктурой и квартир, отвечающих социальным нормам жилой площади для семей, проживающих в настоящий момент в ветхом жилищном фонде.

- Правовое и методологическое обеспечение программы

В настоящее время реализуются следующие республиканские целевые программы, призванные обеспечить граждан доступным жильем: Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 101, республиканская целевая программа "Социальное развитие села в Чувашской Республике на период до 2010 года", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002 г. N 335, Программа ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2001 г. N 250, районная программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы", утвержденная Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 11мая 2006г. №С-79,

4.Основные цели, задачи и положения программы.

Программа сноса ветхого жилья носит комплексный характер, она предусматривает  переселение граждан  из ветхого жилищного фонда   во вновь построенные жилые дома социального значения, развитие инженерной инфраструктуры, формированию современного архитектурного облика сельских населенных пунктов, повышению уровня благоустройства застраиваемых территорий.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда производится согласно жилищному законодательству.

Гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в ветхих и аварийных жилых домах, предоставляется другое жилое помещение по договору социального найма, благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее установленным требованиям и находящееся в черте данного населенного пункта.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

Жилое помещение, находящееся в собственности гражданина, может быть изъято путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Собственник жилого помещения не позднее чем за год до предстоящего изъятия данного помещения должен быть уведомлен в письменной форме о принятом решении. Выкуп жилого помещения до истечения года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

4.2. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы на период 2006-2010 годы составляет 1755,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 353,0 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 781,0 млн. рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников - 621,0 млн. рублей (приложение N2). Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

Жилищный фонд для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья может пополняться и за счет жилой площади:

поступающей в муниципальный фонд в результате реконструкции жилых домов;

выделяемой органами местного самоуправления по программе строительства социального жилья;

освобождающейся в связи с выбытием граждан.

- Оценка социально-экономической эффективности

реализации    программы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов (приложение N3):

доля граждан, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном государственном и муниципальном жилищном фонде;

доля ликвидируемого ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного государственного и муниципального жилищного фонда.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:

комфортные условия проживания 8140 гражданам;

создаст благоприятные условия для наращивания темпов роста жилищного строительства и увеличения объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней власти;

снизит социальную напряженность.

Результатом выполнения подпрограммы станет не только решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий, занятых ветхим и аварийным жилищным фондом, обновление жилищного фонда, а также реализация в Чувашской Республике приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Приложение N1

к программе "Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного

фонда Порецкого района на 2007-2010годы"

Сведения о ветхом жилищном фонде  Порецкого района по состоянию на 1.01.2007г.

| № п/п | Наименование объекта | Год постр. | Общая площ.,м2 | К-во кварт. | К-во семей | К-во прож. | % изн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд |
| с.Порецкое |
| 1. | ул.Ульянова,10 | 1960 | 287,4 | 8 | 8 | 16 | 66 |
| 2. | ул.Ульянова,15 | 1901 | 92,8 | 4 | 4 | 9 | 70 |
| 3. | ул.Ульянова,152 | 1956 | 299 | 7 | 7 | 16 | 69 |
| 4. | ул.Ульянова,154 | 1960 | 245 | 4 | 4 | 7 | 67 |
| 5. | ул.Ленина,2А | 1966 | 292 | 8 | 8 | 17 | 64 |
| 6. | ул.Ленина,12 | 1962 | 102,8 | 4 | 4 | 7 | 63 |
| 7. | пер.Спортивный,15 | 1966 | 234,3 | 7 | 7 | 12 | 72 |
| 8. | пер.Спортивный,3 | 1964 | 233,2 | 6 | 6 | 12 | 72 |
| 9. | ул.Коминтерна,6 | 1960 | 92,4 | 2 | 2 | 3 | 66 |
| 10. | ул.Коминтерна,49 | 1967 | 111,6 | 3 | 3 | 4 | 65 |
| 11. | ул.Кооперативная,6 | 1960 | 99,6 | 2 | 2 | 3 | 67 |
| 12. | ул.Кооперативная,14 | 1896 | 98,7 | 2 | 2 | 4 | 83 |
| 13. | ул.Кооперативная,20 | 1896 | 134,4 | 4 | 4 | 11 | 83 |
| 14. | ул.Кооперативная,62 | 1900 | 77,1 | 2 | 2 | 3 | 69 |
| 15. | ул.Кооперативная,73 | 1900 | 127,2 | 4 | 4 | 5 | 69 |
| 16. | ул.Крупской,1 | 1969 | 369,0 | 8 | 8 | 19 | 69 |
| 17. | ул.Крупской,3 | 1968 | 371,1 | 8 | 8 | 24 | 69 |
| 18. | ул.Крупской,5 | 1967 | 506,5 | 12 | 12 | 23 | 69 |
| 19. | ул.Крупской,9А | 1965 | 371,7 | 8 | 8 | 23 | 70 |
| 20. | ул.Крупской,58 | 1956 | 103,0 | 3 | 3 | 7 | 71 |
| 21. | пер.Школьный,5 | 1958 | 133,4 | 4 | 4 | 7 | 70 |
|  | Итого: |  | 4381,6 | 110 | 110 | 237 |  |
| пос.Долгая Поляна |
| 1. | п. Долгая Поляна | 1939 | 42,0 | 1 | 1 | 2 | 80 |
| 2. | п. Долгая Поляна | 1939 | 69,2 | 2 | 2 | 3 | 80 |
| 3. | п. Долгая Поляна | 1940 | 92,2 | 3 | 3 | 5 | 80 |
| 4. | п. Долгая Поляна | 1940 | 91,6 | 3 | 3 | 4 | 80 |
| 5. | п. Долгая Поляна | 1946 | 92,0 | 3 | 3 | 4 | 80 |
| 6. | п. Долгая Поляна | 1950 | 177,4 | 6 | 6 | 9 | 75 |
| 7. | п. Долгая Поляна | 1947 | 142,4 | 5 | 5 | 8 | 75 |
| 8. | п. Долгая Поляна | 1952 | 250,6 | 8 | 8 | 12 | 70 |
| 9. | п. Долгая Поляна | 1956 | 139,2 | 4 | 4 | 6 | 66 |
| 10. | п. Долгая Поляна | 1953 | 166,3 | 5 | 5 | 10 | 67 |
| 11. | п. Долгая Поляна | 1955 | 194,6 | 6 | 6 | 11 | 66 |
| 12. | п. Долгая Поляна | 1951 | 242,9 | 8 | 8 | 11 | 69 |
| 13. | п. Долгая Поляна | 1951 | 254,7 | 8 | 8 | 13 | 69 |
| 14. | п. Долгая Поляна | 1952 | 245,1 | 8 | 8 | 14 | 68 |
|  | Итого: |  | 2200,2 | 70 | 70 | 112 |  |
| с.Напольное |
| 1. | с.Напольное | 1957 | 62,2 | 1 | 1 | 2 | 66 |
| 2. | с.Напольное | 1960 | 57,7 | 1 | 1 | 3 | 66 |
| 3. | с.Напольное | 1950 | 50,5 | 1 | 1 | 2 | 68 |
| 4. | с.Напольное | 1956 | 52,3 | 1 | 1 | 2 | 66 |
|  | Итого: |  | 222,7 | 4 | 4 | 9 |  |
| с. Кудеиха |
| 1. | с.Кудеиха | 1930 | 47,7 | 1 | 1 | 2 | 76 |
| 2. | с.Кудеиха | 1966 | 61,6 | 1 | 1 | 3 | 70 |
| 3. | с.Кудеиха | 1960 | 62,0 | 1 | 1 | 3 | 71 |
| 4. | с.Кудеиха | 1965 | 320,8 | 8 | 8 | 18 | 72 |
| 5. | с.Кудеиха | 1965 | 320,6 | 8 | 8 | 21 | 72 |
| 6. | с.Кудеиха | 1965 | 320,6 | 8 | 8 | 17 | 72 |
| 7. | с.Кудеиха | 1965 | 320,2 | 8 | 8 | 20 |  |
|  | Итого: |  | 1453,5 | 35 | 35 | 84 |  |
| Ведомственный жилищный фонд школы-интернат |
|  | ул.Севастьянова,52 | 1960 | 125,5 | 4 | 4 | 5 | 66 |
|  | ул.Севастьянова,54 | 1960 | 270,4 | 8 | 8 | 11 | 66 |
|  | Итого: |  | 359,9 | 12 | 12 | 16 |  |
| Ведомственный жилищный фонд в с. Семеновское |
| 1. | с.Семеновское | 1969 | 111,1 | 3 | 3 | 6 | 71 |
|  | Итого: |  | 111,1 | 3 | 3 | 6 |  |
|  | Всего: |  | 8729 | 234 | 234 | 464 |  |
|  | (в том числе) |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 8258 | 219 | 219 | 442 |  |
|  | ведомственный |  | 471 | 15 | 15 | 22 |  |

Приложение N2

к программе "Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного

фонда Порецкого района на 2007-2010годы"

# Объем

# финансирования программы "Переселение граждан из ветхого

# и аварийного жилищного фонда Порецкого района на 2006-2010 годы

┌───────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Годы  │Площадь   │Площадь    │   Объемы финансирования (тыс. рублей)  │

│       │сносимого │построен-  ├────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│       │жилья,    │ного жилья,│  всего │федераль- │республи- │местный  │

│       │кв. метров│кв. метров │        │ный бюджет│канский   │бюджет,  │

│       │          │           │        │          │бюджет    │внебюд-  │

│       │          │           │        │          │Чувашской │жетные   │

│       │          │           │        │          │Республики│источники│

├───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│2007   │          │   1006    │ 18993  │     10500│    5200  │   3293  │

├───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│2008   │     3166 │   2160    │  32400 │     11600│    16300 │   4500  │

├───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│2009   │     2473 │   2473    │  37100 │     12500│    18800 │   5800  │

├───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│2010   │     3090 │      3090 │  39400 │    13400 │    20000 │   6000  │

├───────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│Всего  │    8729  │     3090  │ 127893 │    48000 │    60300 │   19593 │

└───────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

Приложение N3

к программе "Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного

фонда Порецкого района на 2007-2010годы"

Система

индикаторов оценки социально-экономической эффективности программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Порецкого района на 2006-2010 годы

(в процентах)

┌───┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ N │   Наименование показателя │               Индикаторы      │

│п/п│                           ├───────┬───────┬───────┬───────┤

│   │                           │2007 г.│2008 г.│2009 г.│2010 г.│

├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1.│Доля  граждан,   улучшивших│       │   48,0│  22   │   30  │

│   │свои  жилищные  условия,  в│       │       │       │       │

│   │общем  количестве  граждан,│       │       │       │       │

│   │проживающих   в   ветхом  и│       │       │       │       │

│   │аварийном государственном и│       │       │       │       │

│   │муниципальном      жилищном│       │       │       │       │

│   │фонде, с нарастающим итогом│       │       │       │       │

├───┼───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ 2.│Доля ликвидируемого ветхого│       │   36,3│   28,3│   35,4│

│   │и   аварийного    жилищного│       │       │       │       │

│   │фонда  в  общем  количестве│       │       │       │       │

│   │ветхого     и    аварийного│       │       │       │       │

│   │государственного          и│       │       │       │       │

│   │муниципального    жилищного│       │       │       │       │

│   │фонда с нарастающим итогом │       │       │       │       │

└───┴───────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘