СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов четвертого созыва

от 6 декабря 2007 года

№  С-  19/5

с. Порецкое

# Об утверждении муниципальной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов

# Порецкого района на 2007-2012 годы"

В соответствии с федеральным   законом   "О   фонде    содействия формированию жилищно-коммунального хозяйства" в целях улучшения жилищных условий граждан,проживающих в жилых домах с  большим  износом и требующих капитального ремонта Собрание депутатов Порецкого района  р е ш и л о:

# 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов  Порецкого района на 2007-2012 годы"

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Порецкого района по постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, транспорту и связи.

И. о. главы Порецкого района                                                                                Е. В. Лебедев

Утверждена

решением Собрания депутатов

Порецкого района

от 6 декабря 2007 г. N С-19/5

# Муниципальная программа
"Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района                                         на 2007-2012 годы"

# Паспорт программы

Наименование программы   - Муниципальная  программа  "Капитальный  ремонт

многоквартирных   домов  Порецкого района   на   				         2007-2012   годы"

Основание для разработки - Федеральный   закон   "О   фонде    содействия

программы                  реформированию           жилищно-коммунального

хозяйства"

Муниципальный заказчик   - Администрация         Порецкого         района

Чувашской Республики

Основной     разработчик – Администрация         Порецкого         района

программы                  Чувашской Республики

Цель программы           - Создание  условий  для  приведения   жилищного

фонда   в    соответствии    с    санитарными,

техническими     и     иными     требованиями,

обеспечивающими   гражданам    комфортные    и

безопасные условия проживания

Задачи программы         - Улучшение    жилищных     условий     граждан,

проживающих в жилых домах с  большим  износом,

капитальный  ремонт  с  2008  по   2012   годы

Важнейшие        целевые - Капитальный ремонт  в  объеме  12,219 тыс.кв.

индикаторы и  показатели   метров жилищного фонда, в том числе:

программы                  в 2008 году -  2,936 тыс.кв. метров;

в 2009 году -  3,423 тыс.кв. метров;

в 2010 году -  2,502 тыс.кв. метров;

в 2011 году -  1,768 тыс.кв. метров;

в 2012 году -  1,590 тыс.кв. метров

Сроки         реализации - 2008-2012 годы

подпрограммы

Объемы    и    источники - Общий   объем   финансирования  подпрограммы -

финансирования             13,088 млн. рублей, в том числе:

в 2008 году –  2,567 млн. рублей;

в 2009 году -  1,684 млн. рублей;

в 2010 году -  3,567 млн. рублей;

в 2011 году -  2,652 млн. рублей;

в 2012 году -  2,618 млн. рублей

из них:

средства  федерального  бюджета  -  6544  тыс.

рублей (50%), в том числе:

в 2008 году – 1283,5 тыс. рублей;

в 2009 году -  842   тыс. рублей;

в 2010 году – 1783,5 тыс. рублей;

в 2011 году – 1326   тыс. рублей;

в 2012 году – 1309   тыс. рублей

средства  республиканского  бюджета  Чувашской

Республики –  3 272 тыс. рублей (25%),  в  том

числе:

в 2008 году – 641,75 тыс. рублей;

в 2009 году – 421    тыс. рублей;

в 2010 году – 891,75 тыс. рублей;

в 2011 году – 663    тыс. рублей;

в 2012 году – 654,5  тыс рублей

средства   местных   бюджетов   -  2617,6 тыс.

рублей (20%), в том числе:

в 2008 году – 513,4   тыс. рублей;

в 2009 году – 336,8   тыс. рублей;

в 2010 году – 713,4   тыс. рублей;

в 2011 году – 530,4   тыс. рублей;

в 2012 году – 523,6	 тыс. рублей

средства населения – 654,4 тыс. рублей 				   (5%), в  том числе:

в 2008 году – 128,35 тыс. рублей;

в 2009 году – 84,2   тыс. рублей;

в 2010 году – 178,35 тыс. рублей;

в 2011 году – 132,6  тыс. рублей;

в 2012 году – 130,9  тыс. рублей

Ожидаемые       конечные - Реализация программы обеспечит:

результаты    реализации   капитальный  ремонт  12,219   тыс.кв.   метров

программы                  многоквартирных домов и  снижение  уровня  его

износа;

повышение  качества  предоставляемых  жилищных

услуг и улучшение условий проживания граждан в

отремонтированном жилищном фонде;

создание благоприятных условий для привлечения

внебюджетных   средств    на    финансирование

программы;

повышение  надежности   работы   внутридомовых

систем предоставления коммунальных услуг;

создание благоприятных  условий  для  снижения

социальной напряженности среди населения;

приведение в  соответствие  сроков  проведения

капитального ремонта к нормативам;

преодоление  прироста   объемов   непригодного

(ветхого) для проживания жилья по сравнению  с

объемами проведенного капитального  ремонта  в

жилищном фонде;

внедрение   энергосберегающих   технологий   и

приборов коммерческого учета  и  регулирования

энергоресурсов  в  отремонтированном  жилищном

фонде

Система      организации - Контроль     за     реализацией      программы

контроля за исполнением  осуществляет администрация Порецкого района  программы	         	   Чувашской Республики;

Исполнители мероприятий     программы 	       		   		   	   представляют информацию о ходе их реализации в 				         администрацию  Порецкого  района к 26 марта  до 				         2013 года;

Администрация         Порецкого         района

Чувашской Республики информирует  Министерство

градостроительства  и  развития   общественной

инфраструктуры    Чувашской    Республики    о

реализации программы ежегодно к  1  апреля  до

2013 года.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района на 2007-2012 годы" разработана в целях активизации приведения жилых домов в состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям и обеспечивающее комфортные условия проживания.

Жилищный фонд Порецкого района по состоянию на 1 января 2007 г. составляет 428,7 тыс.кв.м, из них государственный и муниципальный жилищный фонд – 17,9 тыс. кв.м.

Жилищная обеспеченность в Порецком районе, средний уровень которой составляет 26 кв.м. на человека, достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точки зрения. Однако, качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, существенно отстают от аналогов в развитых зарубежных странах. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта, решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне (приложение N 1).

В соответствии с нормативами ежегодно должно ремонтироваться 4-5% всего жилищного фонда. В настоящее время ремонтируется только 1,2% от общей площади жилищного фонда, т.е. интенсивно возрастает недоремонт жилищного фонда, который ускоряет его износ. Не производится комплексный капитальный ремонт домов. В районе 244 многоквартирных жилых дома, из них 199  ед., имеют износ до 65%, а 40 домов имеют износ от 66% и выше, т.е. находятся на грани аварийного состояния. Жилищный фонд района в основном возведен в 1966-1996 годы и требуют неотложного проведения капитального ремонта.

Многолетние отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере привели к тому, что жилищный фонд, испытывавший недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и недостаток финансирования текущего ремонта, находится в худшем состоянии, чем, если бы реформы начались одновременно с другими отраслями и были последовательно воплощены в жизнь.

Прирост объемов непригодного для проживания жилья происходит существенно более быстрыми темпами, чем объемы проведенного капитального ремонта в жилищном фонде, который пока не является ветхим или аварийным, но в скором времени станет таковым без должного ремонта и модернизации.

При разработке программы принимается положение об ответственности государства за улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим ремонту. Это положение оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в таких домах, в настоящее время не в состоянии самостоятельно выполнить капитальный ремонт дома. Кроме того, следует признать прямую ответственность государства за возникновение проблемы капитального ремонта жилья, поскольку до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечило должной системы эксплуатации и реновации жилищного фонда.

Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта жилья, заключается в том, чтобы оценить масштаб такого жилья на конкретную дату, определить объем необходимых финансовых ресурсов, пути их привлечения, а также пути и размеры поддержки собственников жилья в реализации программы.

Включение в состав Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района на 2007-2012 годы", связанной с государственной поддержкой собственников жилья в проведении капитального ремонта жилищного фонда, в увязке с требованиями законов о формировании рынка доступного жилья позволит оказать значительный позитивный эффект на состояние жилищного фонда поселений, социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

# II. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является создание условий для приведения многоквартирных домов в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные условия проживания.

Основными задачами программы являются:

- капитальный ремонт с 2008 по 2012 годы включительно 12,219 тыс.кв. метров площадей многоквартирных домов (приложение N 5);

- увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов.

Программа позволит снизить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снизить уровень потерь на внутридомовых системах тепло, -водо, -электро, -газоснабжения и будущие эксплуатационные затраты.

Сроки реализации подпрограммы - 2007-2012 годы.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий (приложение N 3) включает в себя работу по трем направлениям:

правовое и методологическое обеспечение программы;

финансовое обеспечение программы;

реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение программы.

Финансовые средства для капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, в том числе средств населения. Общий объем финансирования подпрограммы на период 2008-2012 годы составляет 13,088 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,544 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,272 млн. рублей, местных бюджетов – 2,618 млн. рублей и средств населения – 0,654 млн. рублей (приложение N 2). Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками-гражданами помещений ремонтируемых многоквартирных домов.

Финансирование программы предполагается из бюджетов различных уровней исходя из бюджетной обеспеченности и общей площади жилищного фонда Порецкого района. Из указанных параметров устанавливается доля софинансирования Чувашской Республикой и муниципальными образованиями программы капитального ремонта, где доля федерального бюджета будет составлять 50%, республиканского бюджета Чувашской Республики - 25%, муниципальных бюджетов - 20%, населения - 5%.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Основным условием финансирования капитального ремонта многоквартирных домов является ускорение реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

- увеличение доли частных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 80%;

- доведение доли товариществ собственников жилья в управлении жилищным фондом до 30%;

- прекращение перекрестного субсидирования;

- принятие нормативно-правовых актов по оформлению земельных участков под многоквартирными домами.

# IV. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Произведенный капитальный ремонт позволяет улучшить техническое состояние жилых домов, что приведет к сокращению будущих затрат на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию, а также к решению важных социально-экономических задач:

- повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг;

- экономия топливно-энергетических ресурсов и воды;

- создание нормальных условий проживания в квартирах верхних этажей домов с мягкими кровлями за счет сведения до минимума протечек в крышах домов, уменьшение непрестижности квартир верхних этажей домов;

- повышение чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов за бережное отношение к общему имуществу;

- снижение социальной напряженности.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений качества жилья за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач (приложение N 4).

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств служат:

- объем жилищного фонда, на котором выполнен капитальный ремонт;

- доля реализованных (завершенных) проектов по капитальному ремонту;

- рост числа товариществ собственников жилья;

- снижение размеров обязательных платежей собственников жилья на содержание и текущий ремонт в многоквартирных домах - участников реализованных проектов по капитальному ремонту.

Оценка социально-экономических последствий реализации программы.

Меры поддержки вновь создаваемых товариществ собственников жилья в проведении капитальных ремонтов позволят:

- увеличить долю многоквартирных домов, находящихся в управлении объединений собственников жилья;

- способствовать осознанному выбору способа управления многоквартирными домами собственниками жилья.

Эффективное (заинтересованное) управление многоквартирным домом собственниками помещений и общим имуществом при государственной финансовой поддержке позволит решить следующие задачи:

- обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;

- обеспечение сохранности общего имущества дома;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;

- ресурсосбережение;

- снижение размера обязательных платежей.

Содействие объединениям собственникам жилья в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта позволит:

- уменьшить негативные последствия недоремонта жилья;

- увеличить долю модернизированного жилья, отвечающего современным стандартам качества;

- привлечь в сферу модернизации жилья дополнительные внебюджетные средства (собственные средства собственников жилья и заемные ресурсы).

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Порецкого района

на 2007-2012 годы"

# Характеристика жилищного фонда Порецкого района

┌───────────────────┬─────────────┬──────┬─────────┬─────────────┬──────┐

│                   │Общая площадь│Число │Общая    │Общая площадь│Число │

│                   │жилишного#   │много-│площадь  │многоквартир-│много-│

│                   │фонда,       │квар- │много-   │ных    домов,│квар- │

│                   │тыс.кв.м.    │тирных│квар-    │требующих ка-│тирных│

│                   │             │домов,│тирных   │питального   │домов,│

│                   │             │ед.   │домов,   │ремонта,     │требу-│

│                   │             │      │тыс.кв.м.│тыс.кв.м.    │ющих  │

│                   │             │      │         │             │капи- │

│                   │             │      │         │             │таль- │

│                   │             │      │         │             │ного  │

│                   │             │      │         │             │ремон-│

│                   │             │      │         │             │та, ед│

├───────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────────┼──────┤

│          1        │       2     │   3  │     4   │       5     │   6  │

├───────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼─────────────┼──────┤

│Порецкий район     │    428,7    │ 244  │   68,5  │   12,219    │  19  │

└───────────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴─────────────┴──────┘

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Порецкого района

на 2007-2012 годы"

# Объем
финансирования программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов             Порецкого района на 2007-2012 годы"

┌─────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Годы │Общая  площадь│         Объемы финансирования (тыс. рублей)      │

│     │капитально    ├───────┬───────────┬────────────┬───────┬─────────┤

│     │отремонтиро-  │ всего │федеральный│республикан-│местный│средства │

│     │ванного жилья,│       │бюджет     │ский  бюджет│бюджет │населения│

│     │кв.м.         │       │           │Чувашской   │       │         │

│     │              │       │           │Республики  │       │         │

├─────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│2008 │    2936      │ 2567  │    1283,5 │    641,75  │ 513,4 │  128,35 │

├─────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│2009 │    3423      │ 1684  │    842    │    421     │ 336,8 │  84,2   │

├─────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│2010 │    2502      │ 3567  │    1783,5 │    891,75  │ 713,4 │  178,35 │

├─────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│2011 │    1768      │ 2652  │    1326   │    663     │ 530,4 │  132,6  │

├─────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│2012 │    1590      │ 2618  │    1309   │    654,5   │ 523,6 │  130,9  │

├─────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│Всего│    12219     │13088  │    6544   │     3272   │ 2617,6│  654,4  │

└─────┴──────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────┴─────────┘

Примечание. Сумма затрат корректируется ежегодно с учетом инфляции.

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Порецкого района

на 2007-2012 годы"

# Перечень
основных мероприятий по реализации программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района на 2007-2012 годы"

┌───┬────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐

│ N │  Наименование мероприятий  │   Срок   │ Ответственные исполнители │

│п/п│                            │исполнения│                           │

│   │                            │  (годы)  │                           │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │              2             │     3    │              3            │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 1.│Определение  перечня   жилых│август    │Администрация     Порецкого│

│   │домов,            подлежащих│2007 г.   │района;                    │

│   │капитальному    ремонту    в│          │МУП   «ОП ЖКХ»    Порецкого│

│   │2008-2012 годах             │          │района                     │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 2.│Разработка   и   утверждение│август    │Администрация Порецкого    │

│   │муниципальных       программ│2007 г.   │ района                    │

│   │капитального         ремонта│          │                           │

│   │многоквартирных домов       │          │                           │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 3.│Принятие нормативно-правовых│          │                           │

│   │актов по:                   │          │                           │

│   │-  увеличению   коммерческих│2007 г.   │Администрация     Порецкого│

│   │организаций    коммунального│          │района                     │

│   │комплекса до 80%;           │          │                           │

│   │-      увеличению       доли│2007 г.   │Администрация Порецкого    │

│   │многоквартирных   домов,   в│          │ района                    │

│   │которых созданы товарищества│          │                           │

│   │собственников жилья до 30%; │          │                           │

│   │-       формированию       и│2007 г.   │                           │

│   │государственному            │          │                           │

│   │кадастровому учету земельных│          │                           │

│   │участков                 под│          │                           │

│   │многоквартирными домами;    │          │                           │

│   │- переходу  на  установление│2007 г.   │                           │

│   │тарифов     и      надбавок,│          │                           │

│   │обеспечивающих    финансовые│          │                           │

│   │потребности      организаций│          │                           │

│   │коммунального     комплекса,│          │                           │

│   │необходимые  для  реализации│          │                           │

│   │их производственных программ│          │                           │

│   │и инвестиционных программ по│          │                           │

│   │развитию             системы│          │                           │

│   │коммунальной инфраструктуры;│          │                           │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 4.│Защита       государственных│до      15│Администрация     Порецкого│

│   │инвестиций   на   реализацию│января    │района                     │

│   │программы в  республиканских│ежегодно  │                           │

│   │органах       исполнительной│          │                           │

│   │власти                      │          │                           │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 5.│Обеспечение софинансирования│ежегодно  │Финансовый           отдел │

│   │мероприятий   программы   из│          │администрации     Порецкого│

│   │местного бюджета            │          │района                     │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 6.│Обеспечение   финансирования│ежегодно  │МУП   «ОП ЖКХ»   Порецкого │

│   │мероприятий   программы   за│          │района                     │

│   │счет средств населения      │          │                           │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 7.│Капитальный           ремонт│          │Администрация     Порецкого│

│   │многоквартирных домов:      │          │района                     │

│   │2936   кв. метров           │2008 год  │                           │

│   │3423   кв. метров           │2009 год  │                           │

│   │2502   кв. метров           │2010 год  │                           │

│   │1768   кв. метров           │2011 год  │                           │

│   │1590   кв. метров           │2012 год  │                           │

├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│ 8.│Информационное   обеспечение│постоянно │Администрация    Порецкого │

│   │хода              реализации│          │района                     │

│   │подпрограммы                │          │                           │

└───┴────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Порецкого района

на 2007-2012 годы"

# Система
индикаторов оценки социально-экономической эффективности программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района на 2007-2012 годы"

┌──────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐

│             Индикатор                │Факт за 2006 г.│Целевое значение│

│                                      │               │    на 2012 г.  │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│ежегодное      увеличение      объемов│3,25 тыс.кв.м. │12,219 тыс.кв.м.│

│проведенного   капитального    ремонта│               │                │

│многоквартирных домов                 │               │                │

│                                      │               │                │

│доля многоквартирных домов, в  которых│       -       │       30%      │

│созданы   товарищества   собственников│               │                │

│жилья                                 │               │                │

└──────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт

многоквартирных домов

Порецкого района

на 2007-2012 годы"

# Перечень
многоквартирных домов, планируемых к капитальному ремонту в 2007-2012 годах                  в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики

| № п/п | Адрес объекта (многоквартирного дома) | Год возве-дения | Материал стен * | Виды работ ** | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Общая площадь помещений (кв. м.) | Форма управления *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |
| 1 | ул.Крупская, 11а | 1973 | кирпичный | кровля, приборы учета, спец.работы | 280 | 676 | - |
| 2 | ул.Крупской, 16 | 1981 | кирпичный | кровля, приборы учета, общестр. работы | 620 | 899 | - |
| 3 | ул.Ленина, 161 | 1982 | кирпичный | общестр.работы, кровля, сантех. работы, фасад, приб. | 1200 | 824 | - |
| 4 | ул.Ульянова, 32 | 1974 | кирпичный | общестр. работы, кровля, сантех. работы, фасад, приб. | 467 | 537 | - |
| Всего за 2008 год: 4 дома |  |  |  | 2567 | 2936 |  |
| 2009 год |
| 1 | ул.Крупская,13а | 1971 | кирпичный | кровля, приборы учета, спец.работы, фасад | 272 | 870 | - |
| 2 | ул.Кооперативная, 23 | 1988 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантехника | 701 | 1302 | - |
| 3 | ул.Ульянова,1 | 1982 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, эл. работы | 711 | 1251 | - |
| Всего за 2009 год: 3 дома |  |  |  | 1684 | 3423 |  |
| 2010 год |
| 1 | ул.Ульянова, 10 | 1960 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, фасад, сантех. работы, | 579 | 267 | - |
| 2 | ул.Ленина, 55 | 1980 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, эл. работы | 803 | 557 | - |
| 3 | ул.Ленина, 59 | 1973 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, эл. работы | 969 | 854 | - |
| 4 | ул.Ленина, 163 | 1986 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, эл. работы | 1216 | 824 | - |
| Всего за 2010 год: 4 дома |  |  |  | 3567 | 2502 |  |
| 2011 год |
| 1 | ул.Крупской д.1 | 1969 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 515 | 362 | - |
| 2 | ул.Крупской д.3 | 1968 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 489 | 358 | - |
| 3 | ул.Крупской д.5 | 1967 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 822 | 508 | - |
| 4 | ул.Крупской д.7 | 1971 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 826 | 540 | - |
| Всего за 2011 год: 4 дома |  |  |  | 2652 | 1768 |  |
| 2012 год |
| 1 | ул.Крупской д.9 | 1965 | кирпичный | приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 1080 | 377 | - |
| 2 | ул.Ленина, 173 | 1975 | кирпичный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 785 | 740 | - |
| 3 | ул.Кооперативная, 62 | 1960 | смешанный | кровля, строит. работы, фасад | 141 | 77 | - |
| 4 | ул.Крылова, 43 | 1975 | деревянный | кровля, приборы учета, строит. работы, сантех. работы, фасад | 612 | 396 | - |
| Всего за 2012 год: 4 дома |  |  |  | 2618 | 1590 |  |
| Итого: 19 домов |  |  |  | 13088 | 12219 |  |