|  | Приложение № 1 к муниципальной программе энергосбережения в Порецком районе на 2010–2015 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Мероприятия Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Порецком районе Чувашской Республики на 2010–2015 годы и на период до 2020 года |

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования, тыс. рублей | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований |  | 2010 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | Разработка энергетического паспорта бюджетного учреждения, разработка энергосберегающих мероприятий |
|  |  |  | 2011 | 4 905 | 0 | 1 962 | 2 943 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 308 | 0 | 523 | 785 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 6 540 | 0 | 2 616 | 3 924 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 13 080 | 0 | 5 101 | 7 979 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение энергетического мониторинга использования тепловой и электрической энергии в бюджетных учреждений |  | 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 109 | 0 | 40 | 69 | 0 |  |
| 1.3 | Оснащение приборами учета бюджетных учреждений |  | 2010 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |  |
| 1.4 | Повышение тепловой защиты зданий |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 13701,11 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 199 | 0 | 80 | 119 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 497 | 0 | 199 | 298 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 492 | 0 | 597 | 895 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 1 989 | 0 | 796 | 1 193 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 989 | 0 | 796 | 1 193 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 779 | 0 | 1 512 | 2 267 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 9 945 | 0 | 3 978 | 5 967 | 0 |  |
| 1.5 | Автоматизация потребления тепловой энергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 26029,2 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 429 | 0 | 215 | 215 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 074 | 0 | 429 | 644 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 3 221 | 0 | 1 288 | 1 933 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 4 295 | 0 | 1 718 | 2 577 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 4 295 | 0 | 1 718 | 2 577 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 8 160 | 0 | 3 264 | 4 896 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 21 473 | 0 | 8 632 | 12 841 | 0 |  |
| 1.6 | Повышение энергетической эффективности системы освещения |  | 2010 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 40669,44 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 5 468 | 0 | 2 734 | 2 734 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 835 | 0 | 2 734 | 4 101 | 0 |  |
| 1.7 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 567,89 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 114 | 0 | 46 | 69 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 229 | 0 | 92 | 137 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 229 | 0 | 92 | 137 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 229 | 0 | 92 | 137 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 465 | 0 | 586 | 879 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 289 | 0 | 916 | 1 373 | 0 |  |
| 1.8 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 369,13 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 55 | 0 | 22 | 33 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 698 | 0 | 279 | 419 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 090 | 0 | 436 | 654 | 0 |  |
| 1.9 | Заключение энергосервисных договоров |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1152,03 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 55 | 0 | 22 | 33 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 111 | 0 | 44 | 66 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 111 | 0 | 44 | 66 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 111 | 0 | 44 | 66 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 708 | 0 | 283 | 425 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 106 | 0 | 442 | 663 | 0 |  |
| 1.10 | Нормирование потерь при производстве и транспортировке тепловой, электрической энергии, а также реализация мероприятий по обеспечению фактических потерь на уровне установленных норм |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 576,01 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 28 | 0 | 11 | 17 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 55 | 0 | 22 | 33 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 55 | 0 | 22 | 33 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 55 | 0 | 22 | 33 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 354 | 0 | 142 | 212 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 553 | 0 | 221 | 332 | 0 |  |
| 1.11 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 903,82 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 83 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 83 | 0 | 33 | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 166 | 0 | 66 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 166 | 0 | 66 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 166 | 0 | 66 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 995 | 0 | 398 | 597 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 658 | 0 | 663 | 995 | 0 |  |
| 1.12 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 230,41 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 142 | 0 | 57 | 85 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 221 | 0 | 88 | 133 | 0 |  |
| 1.13 | Установка циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 138,24 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 85 | 0 | 34 | 51 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 133 | 0 | 53 | 80 | 0 |  |
| 1.14 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3836,8 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 744 | 0 | 698 | 1 046 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 6 976 | 0 | 2 790 | 4 186 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 8 720 | 0 | 3 488 | 5 232 | 0 |  |
| Всего по разделу 1 | 2010 | 3 524 | 0 | 0 | 3 524 | 0 |  |
|  | 2011 | 11 148 | 0 | 5 049 | 6 099 | 0 |  |
|  | 2012 | 3 241 | 0 | 1 297 | 1 945 | 0 |  |
|  | 2013 | 5 428 | 0 | 2 171 | 3 257 | 0 |  |
|  | 2014 | 6 998 | 0 | 2 799 | 4 199 | 0 |  |
|  | 2015 | 8 742 | 0 | 3 497 | 5 245 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 29 950 | 0 | 11 980 | 17 970 | 0 |  |
|  | Итого: | 69 032 | 0 | 26 793 | 42 239 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде |
| 2.1 | Проведение энергетического мониторинга объектов жилищного фонда |  | 2010 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 105 | 0 | 42 | 63 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 232 | 0 | 84 | 148 | 0 |  |
| 2.2 | Оснащение приборами учета |  | 2010 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 2 262 | 0 | 905 | 1 357 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 3 016 | 0 | 1 206 | 1 810 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 508 | 0 | 603 | 905 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 540 | 0 | 2 714 | 4 826 | 0 |  |
| 2.3 | Установка автоматической системы контроля и учета электроэнергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 174 | 0 | 70 | 104 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 174 | 0 | 70 | 104 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 174 | 0 | 70 | 104 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 348 | 0 | 139 | 209 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 348 | 0 | 139 | 209 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 262 | 0 | 905 | 1 357 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 480 | 0 | 1 392 | 2 088 | 0 |  |
| 2.4 | Проведение энергетических обследований |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетического паспорта жилого многоквартирного дома |
|  |  |  | 2011 | 557 | 0 | 223 | 334 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 392 | 0 | 557 | 835 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 2 784 | 0 | 1 114 | 1 670 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 5 568 | 0 | 2 227 | 3 341 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 5 568 | 0 | 2 227 | 3 341 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 11 971 | 0 | 4 788 | 7 183 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 27 840 | 0 | 11 136 | 16 704 | 0 |  |
| 2.5 | Внедрение систем регулирования уровня потребления энергоресурсов |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 27700,8 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 160 | 0 | 580 | 580 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 2 900 | 0 | 1 160 | 1 740 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 8 700 | 0 | 3 480 | 5 220 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 11 600 | 0 | 4 640 | 6 960 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 11 600 | 0 | 4 640 | 6 960 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 22 040 | 0 | 8 816 | 13 224 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 58 000 | 0 | 23 316 | 34 684 | 0 |  |
| 2.6 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 35 | 0 | 14 | 21 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 70 | 0 | 28 | 42 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 139 | 0 | 56 | 84 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 139 | 0 | 56 | 84 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 299 | 0 | 120 | 180 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 696 | 0 | 280 | 416 | 0 |  |
| 2.7 | Повышение энергетической эффективности системы освещения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 4268,8 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 742 | 0 | 297 | 445 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 742 | 0 | 297 | 445 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 371 | 0 | 148 | 223 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 856 | 0 | 742 | 1 114 | 0 |  |
| 2.8 | Замена отопительных котлов в многоквартирных домах |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 8166,4 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 712 | 0 | 1 485 | 2 227 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 14 848 | 0 | 5 939 | 8 909 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 18 560 | 0 | 7 424 | 11 136 | 0 |  |
| 2.9 | Тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 230,41 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 142 | 0 | 57 | 85 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 221 | 0 | 88 | 133 | 0 |  |
| 2.10 | Внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 138,24 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 85 | 0 | 34 | 51 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 133 | 0 | 53 | 80 | 0 |  |
| 2.11 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1208,72 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 49 | 0 | 19 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 244 | 0 | 97 | 146 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 487 | 0 | 195 | 292 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 487 | 0 | 195 | 292 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 487 | 0 | 195 | 292 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 118 | 0 | 1 247 | 1 871 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 872 | 0 | 1 949 | 2 923 | 0 |  |
| 2.12 | Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 48400 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 5 000 | 0 | 4 000 | 800 | 200 |  |
|  |  |  | 2012 | 8 000 | 0 | 6 500 | 1 200 | 300 |  |
|  |  |  | 2013 | 6 000 | 0 | 4 500 | 1 000 | 500 |  |
|  |  |  | 2014 | 5 500 | 0 | 4 500 | 700 | 300 |  |
|  |  |  | 2015 | 11 000 | 0 | 9 000 | 1 500 | 500 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 29 100 | 0 | 24 500 | 3 000 | 1 600 |  |
|  |  |  | Итого: | 64 600 | 0 | 53 000 | 8 200 | 3 400 |  |
| 2.13 | Монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов |  | 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Экономический эффект от внедрения составит - 600 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2012 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2013 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2014 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2015 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |
|  |  |  | Итого: | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |  |
| Всего по разделу 2 | 2010 | 785 | 0 | 0 | 775 | 10 |  |
|  | 2011 | 10 032 | 0 | 6 110 | 3 672 | 250 |  |
|  | 2012 | 16 592 | 0 | 9 917 | 6 325 | 350 |  |
|  | 2013 | 20 200 | 0 | 10 160 | 9 490 | 550 |  |
|  | 2014 | 23 749 | 0 | 11 780 | 11 619 | 350 |  |
|  | 2015 | 32 961 | 0 | 17 764 | 14 647 | 550 |  |
|  | 2016-2020 | 84 220 | 0 | 46 448 | 35 922 | 1 850 |  |
|  | Итого: | 188 540 | 0 | 102 179 | 82 451 | 3 910 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе |
| 3.1 | Перевод двухтрансформаторных подстанций на однотрансформаторный режим работы |  | 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Экономический эффект от внедрения составит - 315,41 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
|  |  |  | 2012 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
|  |  |  | 2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
|  |  |  | 2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
|  |  |  | 2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |  |
|  |  |  | Итого: | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |  |
| 3.2 | Обучение персонала предприятия на курсах и семинарах повышения квалификации по энергоэффективности производства |  | 2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  | 2011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  | 2012 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  | 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  | 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  | 2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |  |
|  |  |  | Итого: | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |  |
| 3.3 | Модернизация системы освещения производственных корпусов и наружного освещения на базе современных энергоэффективных светильников |  | 2010 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | Экономический эффект от внедрения составит - 3609,21 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 |  |
|  |  |  | 2012 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 |  |
|  |  |  | 2013 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 1 569 |  |
| 3.4 | Внедрение системы автоматического регулирования электрической мощности энергоемкого оборудования |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1137,69 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |
|  |  |  | 2014 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |
|  |  |  | 2015 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 1 177 |  |
| 3.5 | Строительство собственного источника теплоэнергии (газовая котельная) |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 18135,6 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |
|  |  |  | 2013 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |
|  |  |  | 2014 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |
|  |  |  | Итого: | 16 002 | 0 | 0 | 0 | 16 002 |  |
| 3.6 | Замена теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения |  | 2010 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | Экономический эффект от внедрения составит - 1721,43 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |  |
|  |  |  | 2012 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |  |
|  |  |  | 2013 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |  |
|  |  |  | 2014 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |  |
|  |  |  | 2015 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 212 | 0 | 0 | 0 | 1 212 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 667 | 0 | 0 | 0 | 2 667 |  |
| 3.7 | Приобретение и монтаж установок компенсации реактивной мощности |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1142,92 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |  |
|  |  |  | 2012 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |  |
|  |  |  | 2013 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 2 125 |  |
| 3.8 | Улучшение теплоизоляции наружных стен и крыш корпусов с завышенной теплоотдачей |  | 2010 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | Экономический эффект от внедрения составит - 1721,43 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |
|  |  |  | 2012 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |
|  |  |  | 2013 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |
|  |  |  | 2014 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |
|  |  |  | 2015 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 1 334 |  |
| 3.9 | Замена оборудования основного производства на менее энергоемкое |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 5021,51 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 3 138 | 0 | 0 | 0 | 3 138 |  |
|  |  |  | 2013 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 3 923 | 0 | 0 | 0 | 3 923 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 846 | 0 | 0 | 0 | 7 846 |  |
| 3.10 | Автоматизация тепловых узлов |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 6144,77 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |
|  |  |  | 2012 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2013 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |  |
| 3.11 | Освоение передвижных электрогенераторных установок с приводом от вала отбора мощности трактора для резервного, аварийного и автономного электроснабжения сельскохозяйственных организаций |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3000 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2012 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2013 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2014 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2015 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |
| Всего по разделу 3 | 2010 | 548 | 0 | 0 | 0 | 548 |  |
|  | 2011 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 1 767 |  |
|  | 2012 | 8 691 | 0 | 0 | 0 | 8 691 |  |
|  | 2013 | 5 935 | 0 | 0 | 0 | 5 935 |  |
|  | 2014 | 4 147 | 0 | 0 | 0 | 4 147 |  |
|  | 2015 | 4 147 | 0 | 0 | 0 | 4 147 |  |
|  | 2016-2020 | 12 571 | 0 | 0 | 0 | 12 571 |  |
|  | Итого: | 37 805 | 0 | 0 | 0 | 37 805 |  |
| 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 4.1 | Проведение энергетического обследования |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетического паспорта жилого многоквартирного дома |
|  |  |  | 2011 | 196 | 0 | 78 | 118 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 589 | 0 | 235 | 353 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 177 | 0 | 471 | 706 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 962 | 0 | 785 | 1 177 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 924 | 0 | 1 570 | 2 354 | 0 |  |
| 4.2 | Проведение энергетического мониторинга |  | 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 109 | 0 | 40 | 69 | 0 |  |
| 4.3 | Снижение потерь в тепловых распределительных сетях |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 4830 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 4 200 | 0 | 1 680 | 2 520 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 4 200 | 0 | 1 680 | 2 520 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 4 200 | 0 | 1 680 | 2 520 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 4 200 | 0 | 1 680 | 2 520 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 4 200 | 0 | 1 680 | 2 520 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 21 000 | 0 | 8 400 | 12 600 | 0 |  |
| 4.4 | Внедрение когенерации электрической и тепловой энергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 6 000 | 0 | 2 400 | 3 600 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 6 000 | 0 | 2 400 | 3 600 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 12 000 | 0 | 4 800 | 7 200 | 0 |  |
| 4.5 | Замена устаревшего газоиспользующего оборудования на современное высокоэффективное оборудование как отечественных, так и зарубежных производителей котельных предприятий ЖКХ |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1519 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 2012 | 100 | 0 | 0 | 40 | 60 |  |
|  |  |  | 2013 | 267 | 0 | 0 | 107 | 160 |  |
|  |  |  | 2014 | 267 | 0 | 0 | 107 | 160 |  |
|  |  |  | 2015 | 267 | 0 | 0 | 107 | 160 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 752 | 0 | 0 | 301 | 451 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 753 | 0 | 0 | 711 | 1 042 |  |
| 4.6 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление и организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 | 33 | 0 | 16 | 16 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 65 | 0 | 26 | 39 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 65 | 0 | 26 | 39 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 65 | 0 | 26 | 39 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 65 | 0 | 26 | 39 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 360 | 0 | 144 | 216 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 654 | 0 | 265 | 389 | 0 |  |
| 4.7 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3708 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 2 781 | 0 | 1 112 | 1 669 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 1 854 | 0 | 742 | 1 112 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 4 635 | 0 | 1 854 | 2 781 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 9 270 | 0 | 3 708 | 5 562 | 0 |  |
| 4.8 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 534 | 0 | 1 414 | 2 120 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 8 246 | 0 | 3 298 | 4 948 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 11 780 | 0 | 4 712 | 7 068 | 0 |  |
| 4.9 | Внедрение в котельных автоматизированных систем управления технологическими процессами |  | 2010 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | Экономический эффект от внедрения составит - 1320 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 750 | 0 | 0 | 500 | 250 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 500 | 0 | 0 | 500 | 1 000 |  |
| 4.10 | Реконструкция линий электропередачи 0,4–10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода |  | 2010 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | Экономический эффект от внедрения составит - 9096 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 2 500 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 |  |
|  |  |  | 2012 | 2 500 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 |  |
|  |  |  | 2013 | 2 500 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 |  |
|  |  |  | 2014 | 2 500 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 |  |
|  |  |  | 2015 | 2 500 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 12 500 | 0 | 5 000 | 0 | 7 500 |  |
|  |  |  | Итого: | 26 500 | 0 | 10 000 | 0 | 16 500 |  |
| 4.11 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 402,21 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 270 | 0 | 108 | 162 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 491 | 0 | 196 | 294 | 0 |  |
| 4.12 | Применение частотно-регулируемого электропривода насосов, вентиляторов и дымососов в котельных организаций ЖКХ |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1000 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 1 000 | 0 | 800 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 1 000 | 0 | 800 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 000 | 0 | 1 600 | 200 | 200 |  |
| 4.13 | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 235,2 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 28 | 0 | 11 | 17 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 56 | 0 | 22 | 34 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 56 | 0 | 22 | 34 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 56 | 0 | 22 | 34 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 56 | 0 | 22 | 34 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 308 | 0 | 123 | 185 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 560 | 0 | 224 | 336 | 0 |  |
| 4.14 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 3131,25 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 63 | 0 | 25 | 38 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 500 | 0 | 200 | 300 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 188 | 0 | 75 | 113 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 250 | 0 | 500 | 750 | 0 |  |
| 4.15 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 21,402 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 |  |
| 4.16 | Установка приборов учета отпускаемой теплоэнергии на теплоисточниках |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 1840 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 580 | 0 | 500 | 80 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 380 | 0 | 300 | 80 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 760 | 0 | 600 | 0 | 160 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 720 | 0 | 1 400 | 160 | 160 |  |
| 4.17 | Оптимизация загрузки трансформаторов, замена трансформаторных подстанций и распределительных устройств, замена и кольцевание кабельных и воздушных линий электропередачи |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 772 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |  |
| Всего по разделу 4 | 2010 | 1 760 | 0 | 0 | 10 | 1 750 |  |
|  | 2011 | 5 736 | 0 | 2 258 | 1 928 | 1 550 |  |
|  | 2012 | 10 176 | 0 | 3 930 | 4 435 | 1 810 |  |
|  | 2013 | 15 042 | 0 | 5 778 | 6 604 | 2 660 |  |
|  | 2014 | 8 587 | 0 | 3 628 | 2 949 | 2 010 |  |
|  | 2015 | 18 064 | 0 | 6 867 | 8 537 | 2 660 |  |
|  | 2016-2020 | 39 171 | 0 | 14 964 | 13 746 | 10 461 |  |
|  | Итого: | 98 537 | 0 | 37 425 | 38 210 | 22 902 |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе |
| 5.1 | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива. |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 399 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 176 | 0 | 70 | 106 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 320 | 0 | 128 | 192 | 0 |  |
| Всего по разделу 5 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 |  |
|  | 2012 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  | 2013 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  | 2014 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  | 2015 | 32 | 0 | 13 | 19 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 176 | 0 | 70 | 106 | 0 |  |
|  | Итого: | 320 | 0 | 128 | 192 | 0 |  |
| 6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| 6.1 | Информационное обеспечение населения в части энергосбережения в жилых домах |  | 2010 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 109 | 0 | 44 | 65 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 545 | 0 | 218 | 327 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 200 | 0 | 436 | 763 | 0 |  |
| 6.2 | Обучение специалистов в области энергосбережения |  | 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 24 | 0 | 10 | 15 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 68 | 0 | 27 | 41 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 150 | 0 | 59 | 91 | 0 |  |
| 6.3 | Пропаганда энергосберегающих мероприятий |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 87 | 0 | 35 | 52 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 87 | 0 | 35 | 52 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 87 | 0 | 35 | 52 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 87 | 0 | 35 | 52 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 175 | 0 | 70 | 105 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 436 | 0 | 175 | 262 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 960 | 0 | 384 | 576 | 0 |  |
| 6.4 | Информационная поддержка программы энергосбережения |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономический эффект от внедрения составит - 0 тыс.руб. |
|  |  |  | 2011 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 98 | 0 | 39 | 59 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 245 | 0 | 98 | 147 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 540 | 0 | 216 | 324 | 0 |  |
| Всего по разделу 6 | 2010 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 |  |
|  | 2011 | 259 | 0 | 104 | 155 | 0 |  |
|  | 2012 | 259 | 0 | 104 | 155 | 0 |  |
|  | 2013 | 259 | 0 | 104 | 155 | 0 |  |
|  | 2014 | 259 | 0 | 104 | 155 | 0 |  |
|  | 2015 | 406 | 0 | 162 | 244 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 1 295 | 0 | 518 | 777 | 0 |  |
|  | Итого: | 2 849 | 0 | 1 095 | 1 754 | 0 |  |
| 7. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
| 7.1 | Использование вторичных отходов производства для производства электрической и тепловой энергии |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2014 | 690 | 0 | 276 | 414 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 381 | 0 | 552 | 828 | 0 |  |
|  |  |  | 2016-2020 | 4 832 | 0 | 1 933 | 2 899 | 0 |  |
|  |  |  | Итого: | 6 903 | 0 | 2 761 | 4 142 | 0 |  |
| Всего по разделу 7 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 690 | 0 | 276 | 414 | 0 |  |
|  | 2015 | 1 381 | 0 | 552 | 828 | 0 |  |
|  | 2016-2020 | 4 832 | 0 | 1 933 | 2 899 | 0 |  |
|  | Итого: | 6 903 | 0 | 2 761 | 4 142 | 0 |  |
| Итого по ПРОГРАММЕ: | 2010 | 4299 | 0 | 0 | 1991 | 2 308 |  |
|  | 2011 | 28 959 | 0 | 13 527 | 11 865 | 3 567 |  |
|  | 2012 | 39 990 | 0 | 15 260 | 13 880 | 10 851 |  |
|  | 2013 | 46 896 | 0 | 18 226 | 19 525 | 9 145 |  |
|  | 2014 | 44 463 | 0 | 18 600 | 19 356 | 6 507 |  |
|  | 2015 | 65 733 | 0 | 28 856 | 29 520 | 7 357 |  |
|  | 2016-2020 | 172 216 | 0 | 75 913 | 71 421 | 24 882 |  |
|  | Итого: | 402556 | 0 | 170 381 | 167558 | 64 617 |  |