# Муниципальная программа
"Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района                                         на 2008-2011 годы"

# Паспорт программы

Наименование программы   - Муниципальная  программа  "Капитальный  ремонт

многоквартирных   домов  Порецкого района   на   				         2008-2011   годы"

Основание для разработки - Федеральный   закон   "О   фонде    содействия

программы                  реформированию           жилищно-коммунального

хозяйства"

Муниципальный заказчик   - Администрация         Порецкого         района

Чувашской Республики

Основной     разработчик – Администрация         Порецкого         района

подпрограммы               Чувашской Республики

Цель программы           - Создание  условий  для  приведения   жилищного

фонда   в    соответствии    с    санитарными,

техническими     и     иными     требованиями,

обеспечивающими   гражданам    комфортные    и

безопасные условия проживания

Задачи программы         - Улучшение    жилищных     условий     граждан,

проживающих в жилых домах с  большим  износом,

капитальный  ремонт  с  2008  по   2011   годы

Важнейшие        целевые - Капитальный ремонт  в  объеме  12,219 тыс.кв.

индикаторы и  показатели   метров жилищного фонда, в том числе:

программы                  в 2008 году -  3,313 тыс.кв. метров;

в 2009 году -  4,163 тыс.кв. метров;

в 2010 году -  2,579 тыс.кв. метров;

в 2011 году -  2,164 тыс.кв. метров;

Сроки         реализации - 2008-2011 годы

подпрограммы

Объемы    и    источники - Общий   объем   финансирования  подпрограммы -

финансирования             31,886 млн. рублей, в том числе:

в 2008 году –  12,960 млн. рублей;

в 2009 году -  7,457 млн. рублей;

в 2010 году -  7,459 млн. рублей;

в 2011 году -  7,437 млн. рублей;

из них:

средства  федерального  бюджета  -  21,823  млн.

рублей, в том числе:

в 2008 году – 8657,4  млн. рублей;

в 2009 году – 5,092  млн. рублей;

в 2010 году – 5,092  млн. рублей;

в 2011 году – 5,092   млн. рублей;

средства  республиканского  бюджета

Чувашской Республики –  4,675 млн.

рублей, в  том числе:

в 2008 году – 2737,8  млн. рублей;

в 2009 году – 1,091  млн. рублей;

в 2010 году – 1,091  млн. рублей;

в 2011 году – 1,091  млн. рублей;

средства местных бюджетов – 4,675 млн.

рублей, в том числе:

в 2008 году – 916,8  млн. рублей;

в 2009 году – 1,091  млн. рублей;

в 2010 году – 1,091  млн. рублей;

в 2011 году – 1,091  млн. рублей;

средства населения – 0,713 млн. рублей, 				   		   в  том числе:

в 2008 году – 0,648  млн. рублей;

в 2009 году – 0,183  млн. рублей;

в 2010 году – 0,185  млн. рублей;

в 2011 году – 0,163  млн. рублей;

Ожидаемые     конечные    - Реализация программы обеспечит:

результаты    реализации   капитальный  ремонт  12,219   тыс.кв.   метров

программы                  многоквартирных домов и  снижение  уровня  его

износа;

повышение  качества  предоставляемых  жилищных

услуг и улучшение условий проживания граждан в

отремонтированном жилищном фонде;

создание благоприятных условий для привлечения

внебюджетных   средств    на    финансирование

программы;

повышение  надежности   работы   внутридомовых

систем предоставления коммунальных услуг;

создание благоприятных  условий  для  снижения

социальной напряженности среди населения;

приведение в  соответствие  сроков  проведения

капитального ремонта к нормативам;

преодоление  прироста   объемов   непригодного

(ветхого) для проживания жилья по сравнению  с

объемами проведенного капитального  ремонта  в

жилищном фонде;

внедрение   энергосберегающих   технологий   и

приборов коммерческого учета  и  регулирования

энергоресурсов  в  отремонтированном  жилищном

фонде

Система      организации - Контроль     за     реализацией      программы

контроля за исполнением  осуществляет администрация Порецкого района  программы	         	   Чувашской Республики;

Исполнители мероприятий     программы 	       		   		   	   представляют информацию о ходе их реализации в 				         администрацию  Порецкого  района к 26 марта  до 				         2012 года;

Администрация         Порецкого         района

Чувашской Республики информирует  Министерство

градостроительства  и  развития   общественной

инфраструктуры    Чувашской    Республики    о

реализации программы ежегодно к  1  апреля  до

2012 года.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района на 2008-2011 годы" разработана в целях активизации приведения жилых домов в состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям и обеспечивающее комфортные условия проживания.

Жилищный фонд Порецкого района по состоянию на 1 января 2007 г. составляет 428,7 тыс.кв.м, из них государственный и муниципальный жилищный фонд – 17,9 тыс. кв.м.

Жилищная обеспеченность в Порецком районе, средний уровень которой составляет 26 кв.м. на человека, достигла удовлетворительного уровня с социально-экономической и санитарной точки зрения. Однако, качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, существенно отстают от аналогов в развитых зарубежных странах. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта, решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует программных решений на государственном уровне (приложение N 1).

В соответствии с нормативами ежегодно должно ремонтироваться 4-5% всего жилищного фонда. В настоящее время ремонтируется только 1,2% от общей площади жилищного фонда, т.е. интенсивно возрастает недоремонт жилищного фонда, который ускоряет его износ. Не производится комплексный капитальный ремонт домов. В районе 244 многоквартирных жилых дома, из них 199  ед., имеют износ до 65%, а 40 домов имеют износ от 66% и выше, т.е. находятся на грани аварийного состояния. Жилищный фонд района в основном возведен в 1966-1996 годы и требуют неотложного проведения капитального ремонта.

Многолетние отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере привели к тому, что жилищный фонд, испытывавший недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и недостаток финансирования текущего ремонта, находится в худшем состоянии, чем, если бы реформы начались одновременно с другими отраслями и были последовательно воплощены в жизнь.

Прирост объемов непригодного для проживания жилья происходит существенно более быстрыми темпами, чем объемы проведенного капитального ремонта в жилищном фонде, который пока не является ветхим или аварийным, но в скором времени станет таковым без должного ремонта и модернизации.

При разработке программы принимается положение об ответственности государства за улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим ремонту. Это положение оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в таких домах, в настоящее время не в состоянии самостоятельно выполнить капитальный ремонт дома. Кроме того, следует признать прямую ответственность государства за возникновение проблемы капитального ремонта жилья, поскольку до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечило должной системы эксплуатации и реновации жилищного фонда.

Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта жилья, заключается в том, чтобы оценить масштаб такого жилья на конкретную дату, определить объем необходимых финансовых ресурсов, пути их привлечения, а также пути и размеры поддержки собственников жилья в реализации программы.

Включение в состав Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Порецкого района на 2008-2011 годы", связанной с государственной поддержкой собственников жилья в проведении капитального ремонта жилищного фонда, в увязке с требованиями законов о формировании рынка доступного жилья позволит оказать значительный позитивный эффект на состояние жилищного фонда поселений, социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

# II. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является создание условий для приведения многоквартирных домов в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные условия проживания.

Основными задачами программы являются:

- капитальный ремонт с 2008 по 2011 годы включительно 12,219 тыс.кв. метров площадей многоквартирных домов (приложение N 6);

- увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов.

Программа позволит снизить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снизить уровень потерь на внутридомовых системах тепло, -водо, -электро, -газоснабжения и будущие эксплуатационные затраты.

Сроки реализации подпрограммы - 2008-2011 годы.

Индикаторы Программы приведены в приложении № 5.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий (приложение N 3) включает в себя работу по трем направлениям:

правовое и методологическое обеспечение программы;

финансовое обеспечение программы;

реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение программы.

Финансовые средства для капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, в том числе средств населения. Общий объем финансирования подпрограммы на период 2008-2011 годы составляет 31,886 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 21,823 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,675 млн. рублей, местных бюджетов – 4,675 млн. рублей и средств населения – 0,713 млн. рублей (приложение N 2). Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками-гражданами помещений ремонтируемых многоквартирных домов.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

Финансирование Программы во временном разрезе отражено в приложении № 2.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и местных  бюджетов, собственников помещений многоквартирных домов.

Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома при замене систем трубопроводов,  электроснабжения, газоснабжения, водоотведения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонте кровли, подвального помещения, утепление и ремонте фасада, изготовлении проектно-сметной документации в расчете на один квадратный метр общей площади помещений не может превышать 6,5 тыс. рублей.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Основным условием финансирования капитального ремонта многоквартирных домов является ускорение реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

- увеличение доли частных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 80%;

- доведение доли товариществ собственников жилья в управлении жилищным фондом до 20%;

- принятие нормативно-правовых актов по оформлению земельных участков под многоквартирными домами.

# IV. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Предполагаемая Программой государственная поддержка собственников помещений многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен не был, предусматривает полный цикл от заказа проектно-сметной документации по передачи дома в управление собственникам помещений.

Участником Программы являются органы местного самоуправления, разработавшие нормативно правовые акты, предусмотренные п.3 настоящей Программы и выполнившие условия, предусмотренные  данным пунктом.

К участию в реализации Программы привлекаются собственники помещений многоквартирных домов, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Одним из способов решения проблемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, должно стать формирование эффективных механизмов управления многоквартирным домом и вовлечение собственников помещений в процесс содержания многоквартирного дома.

# V. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Произведенный капитальный ремонт позволяет улучшить техническое состояние жилых домов, что приведет к сокращению будущих затрат на дальнейшее обслуживание и эксплуатацию, а также к решению важных социально-экономических задач:

- повышение комфортности и безопасности проживания в многоквартирных домах на территории Порецкого района и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения многоквартирных домов;

- повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг;

- экономия топливно-энергетических ресурсов и воды;

- создание нормальных условий проживания в квартирах верхних этажей домов с мягкими кровлями за счет сведения до минимума протечек в крышах домов, уменьшение непрестижности квартир верхних этажей домов;

- повышение чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов за бережное отношение к общему имуществу;

- снижение социальной напряженности.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений качества жилья за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач (приложение N 4).

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств служат:

- объем жилищного фонда, на котором выполнен капитальный ремонт;

- доля реализованных (завершенных) проектов по капитальному ремонту;

- рост числа товариществ собственников жилья;

- снижение размеров обязательных платежей собственников жилья на содержание и текущий ремонт в многоквартирных домах - участников реализованных проектов по капитальному ремонту.

Оценка социально-экономических последствий реализации программы.

Меры поддержки вновь создаваемых товариществ собственников жилья в проведении капитальных ремонтов позволят:

- увеличить долю многоквартирных домов, находящихся в управлении объединений собственников жилья;

- способствовать осознанному выбору способа управления многоквартирными домами собственниками жилья.

Эффективное (заинтересованное) управление многоквартирным домом собственниками помещений и общим имуществом при государственной финансовой поддержке позволит решить следующие задачи:

- обеспечение надлежащего использования, содержания и ремонта общего имущества дома;

- обеспечение сохранности общего имущества дома;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;

- ресурсосбережение;

- снижение размера обязательных платежей.

Содействие объединениям собственникам жилья в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта позволит:

- уменьшить негативные последствия недоремонта жилья;

- увеличить долю модернизированного жилья, отвечающего современным стандартам качества;

- привлечь в сферу модернизации жилья дополнительные внебюджетные средства (собственные средства собственников жилья и заемные ресурсы).

Ожидаемыми результатами успешной Программы к 2012 году станут:

- увеличение количества многоквартирных домов, улучшивших потребительские и эксплуатационные характеристики,

- увеличение количества многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов;

- увеличение числа многоквартирных домов, выбравших способ управления домом – товарищество собственников жилья.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 7.